**Weekly Report**

**02/11/2020 – 08/11/2020**

Group ID: **18**

Project Name: **Trang thông tin công nghệ cho sinh viên**

Prepared by: **Trần Trung Hậu**

Team members:

18120375 - **Nguyễn Minh Hiếu** *Team Lead, Developer*  
18120385 - **Bùi Trọng Hoàng** *Business Analyst, Developer*  
18120355 - **Lê Nguyên Hào** *Designer, Developer*  
18120360 - **Trần Trung Hậu** *Tester, Developer*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Hoàn thành cơ bản tài liệu Vision | 08/11/2020 | B.T.Hoàng | 100% |
| 2 | Hoàn thành cơ bản tài liệu SDP | 08/11/2020 | L.N.Hào | 100% |
| 3 | Hoàn thành báo cáo tuần đầu tiên | 08/11/2020 | T.T.Hậu | 100% |
| 4 | Thống nhất nội dung trong các tải liệu SDP & Vision | 06/11/2020 | Cả nhóm | 100% |

# Issues and impacts:

1. Giảng viên lý thuyết hướng dẫn ghi tài liệu vào ngày thứ 4 (4/11/2020). (Impact: Hào phải mất thời gian để chỉnh sửa tài liệu SDP).

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Đọc trước tài liệu đẻ chuẩn bị cho PA2 | 10/11/2020 | Cả nhóm |