**Weekly Report**

**26/10/2020 – 01/11/2020**

Group ID: **18**

Project Name: **Trang thông tin công nghệ cho sinh viên**

Prepared by: **Trần Trung Hậu**

Team members:

18120375 - **Nguyễn Minh Hiếu** *Team Lead, Developer*  
18120385 - **Bùi Trọng Hoàng** *Business Analyst, Developer*  
18120355 - **Lê Nguyên Hào** *Designer, Developer*  
18120360 - **Trần Trung Hậu** *Tester, Developer*

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Tạo nhóm Github | 18/10/2020 | Cả nhóm | 100% |
| 2 | Tạo nhóm Trello | 18/10/2020 | Cả nhóm | 100% |
| 3 | Tạo slack | 18/10/2020 | Cả nhóm | 100% |
| 4 | Thảo luận, mô tả được các chức năng chính của sản phẩm | 18/10/2020 | Cả nhóm | 100% |
| 5 | Hoàn thành phân chia roles | 18/10/2020 | Cả nhóm | 100% |

# Issues and impacts:

1. PA1 được đưa vào ngày thứ 3 (27/10/2020). (*Impact:* Thứ 2 trống, không có gì để làm)
2. Hoàng có việc bận phải về quê, không lên mạng & liên lạc được. (*Impact:* cả nhóm phải dời ngày họp sớm hơn)
3. Thầy chưa chấm PA0 (*Impact:* chưa biết rõ cần chỉnh sửa dự án như thế nào nên không thể viết chi tiết SDP và tài liệu Vision được, *Solution:* Làm sơ tài liệu Vision và SDP cho đến khi có thông báo thầy chấm xong rồi họp)

# Next week’s goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Viết sơ tài liệu Vision dựa trên PA0 đã nộp | 03/11/2020 | B.T. Hoàng |
| 2 | Viết sơ SDP (phần 1, 2, 3) | 03/11/2020 | L.N.Hào |
| 3 | Viết báo cáo tuần 1 | 28/10/2020 | T.T. Hậu |